FuoriMondo — Shop Allocataire (Phase 2)
Synthèse de livraison — 2026-04-19
# Vue d'ensemble
30 commits, baseline 0f4ac11 → HEAD 7b891c5. Parcours complet : parcourir la boutique → acheter une unité → payer via Mollie → recevoir un email de confirmation. Plus un dashboard admin des commandes.
# Backend (17 tâches)
11 nouvelles classes de test, toutes vertes.
- Table orders + entité JPA avec réservation de stock dérivée (lock pessimiste sur Product, TTL 15 min).
- MolliePaymentGateway abstrait : Fake pour dev/test, Http pour prod via RestClient — sélection par mollie.enabled.
- API allocataire : GET /api/products, GET /api/products/{id}, POST/GET /api/orders.
- Webhook /api/webhooks/mollie idempotent, transitions d'état + email sur PAID.
- Endpoint dev /api/dev/orders/{id}/simulate-webhook (@Profile("dev")).
- Job @Scheduled qui balaie les commandes PENDING_PAYMENT expirées.
- Dashboard admin /api/admin/orders (hasRole ADMIN).
- Security : CSRF exclusion webhook, OrderException → codes HTTP (403/404/409/422/502).
# Frontend (8 tâches)
vue-tsc clean.
- Types TypeScript alignés + i18n complet FR/IT/EN (shop / checkout / orderReturn / order / errors).
- 8 routes + sidebar links conditionnels (allocataire / admin).
- OrderStatusBadge + 8 vues : ShopView (grille responsive), ShopProductView (avec resume-payment), ShopCheckoutView (address picker + CGV + redirect Mollie), ShopReturnView (polling + panneau dev sim), MyOrdersView, OrderDetailView, AdminOrdersView, AdminOrderDetailView.
# Tests (3 tâches)
- 5 specs Playwright (12/13 verts — 1 failure pré-existante hors scope).
- Bug applicatif trouvé et corrigé pendant les E2E : DevSimulateWebhookController renvoyait 200 vide, api.post() Vue plantait sur res.json() → passé en 204.
# Tech debt corrigée en post-review
- AdminOrderController.detail : 500 → 404 sur id inconnu.
- MolliePaymentGatewayHttp : throw OrderException(PAYMENT_GATEWAY_ERROR) → mapping 502 activé.
- Commentaire dans application-dev.yml expliquant les rate-limits relaxés.
# Follow-up notés (non bloquants)
- Email synchrone dans le webhook (candidat @Async).
- N+1 potentiel sur le listing admin à grande échelle (candidat @EntityGraph).
# Passage en production
Variables d'environnement à définir sur la machine prod :
MOLLIE_API_KEY=live_xxxxxxxxxxxx MOLLIE_ENABLED=true WEBHOOK_BASE_URL=https://fuorimondo.com APP_BASE_URL=https://fuorimondo.com
Le gateway HTTP prend automatiquement le relais du Fake via @ConditionalOnProperty.
# Documents de référence
- docs/superpowers/specs/2026-04-23-shop-allocataire-design.md — design validé.
- docs/superpowers/plans/2026-04-23-shop-allocataire.md — plan d'implémentation TDD (28 tâches).